31.11.2023.

ZIŅOJUMS

PAR DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA DARBU

2023.gada JANVĀRIS – OKTOBRIS (10 mēneši)

- Par dOMEs 2023. gada janvāra sēdē apstiprinātā 2023.gada budžeta izpildes gaitu.

Pārskats par Dobeles novada pašvaldības budžeta izpildi 2023.gada OKTOBRIS/ 10 mēneŠI.

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta (6) un (8) daļa

| Rādītājs | Gada plāns, EUR | Izpilde, EUR | Izpilde % no gada plāna | 9 mēneši no gada (12 mēn.), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi | 56 406 104 | 48 311 255 | 85,65 | 10/12 = 83 % |
|  |  |  | (valsts budžeta transferti 65,53%) |  |
| t.sk. Nodokļi | 25 435 583 | 22 088 544 | 86,84 | 10/12 = 83 % |
| IIN | 21 589 314 | 18 666 752 | 86,46 | * 10/12 = 82,6 % |
| NĪN | 3 741 094 | 3 308 915 | 88,45 | 10/12 = 83 % |
| Izdevumi | 66 469 250 | 50 024 204 | 75,26 | 10/12 = 83 % |

- 22.03.2023. stājās spēkā likums “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 37.panta (2) Šā panta pirmajā daļā minēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem tiek noteikts šādā apmērā: I ceturksnī — 24 procenti, II ceturksnī — 24 procenti, III ceturksnī — 26 procenti, IV ceturksnī — 26 procenti (tāpat kā 2022.gadā)

- Par dOMEs apstiprinātā budžeta 2023.gadā plānoto darbu virzību.

2023.gada iepirkumu plāns publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) https://www.eis.gov.lv/EKEIS/ProcurementPlan (Publisko iepirkumu likuma 18.panta (1) daļa - Pasūtītājs mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas publicē valsts elektroniskās informācijas sistēmā . . . informāciju par plānotajiem iepirkumiem. . .)

Noslēgtie/ darbībā esošie būvdarbu līgumi

| Saturs | Līguma slēdzēji | Līguma kopsumma ar PVN | Spēkā līdz |
| --- | --- | --- | --- |
| Dobeles 1. vidusskolas atjaunošanas un pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība | Livland Group SIA | 108900 | 05.01.2024 |
| Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības nodrošināšana un būvdarbi objektam "Liepu ielas posma pārbūve no Zaļās ielas līdz Meža prospektam Dobelē, Dobeles novadā", iepirkuma 1. daļa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | 504116 | 21.01.2024 |
| Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā - Auru, Krimūnu un Naudītes pagastu ielas un ceļi (iepirkuma 1. daļa) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROTAS" | 100791 | 18.05.2024 |
| Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā Bērzes, Jaunbērzes un Dobeles pagastu ielas un ceļi (iepirkuma 3. daļa) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROTAS" | 126839 | 18.05.2024 |
| Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā - Annenieku, Bikstu un Zebrenes pagastu ielas un ceļi (iepirkuma 2. daļa) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIONA" | 102779 | 18.05.2024 |
| Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā - Bēnes, Īles, Penkules un Ukru pagastu ielas un ceļi - iepirkuma 4. daļa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIONA" | 68569 | 21.05.2024 |
| Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā - Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastu ielas un ceļi- iepirkuma 5. daļa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIONA" | 73308 | 24.05.2024 |
| Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā - Auces pilsētas, Vītiņu, Lielauces un Vecauces pagastu ielas un ceļi - iepirkuma 6. daļa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIONA" | 68884 | 24.05.2024 |
| Dobeles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā - iepirkuma 7. daļa - Dobeles pilsētas un apkārtnes ielas un ceļi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIONA" | 163747 | 31.05.2024 |
| Būvniecības ieceres dokumentācijas "Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vecauce" izstrāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elko arhitektūra" | 32341 | 13.11.2023 |
| Viestura ielas (posmā no Viestura ielas 5 līdz Brīvības ielai) pārbūve Dobelē, Dobeles novadā (1. kārta) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | 569047.27 | 17.01.2024. (TEHNOLOĢISKS PĀRTRAUKUMS) |
| Būvprojekta izstrāde teritorijas labiekārtojumam Dobeles pilsētā | Livland Group SIA | 89358.50 | 30.06.2024. |
| Viestura ielas (posmā no Viestura ielas 5 līdz Brīvības ielai) pārbūves autoruzraudzības veikšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" | 518.12 | 17.01.2024. (TEHNOLOĢISKS PĀRTRAUKUMS |
| Par būvuzraudzības veikšanu Viestura ielas Dobelē, Dobeles novadā (1. kārta) pārbūves darbiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS BŪVUZRAUGS" | 10342.89 | 17.01.2024. (TEHNOLOĢISKS PĀRTRAUKUMS |
| Pacēlāja ierīkošana Bērzupes speciālajai pamatskolai | Elevet SIA | 27794 | 27.10.2023 |
| Būvniecības paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbu veikšana ielu apgaismojuma pārbūvei pie pagasta pārvaldes Krimūnu pagastā Dobeles novadā (iepirkuma 1. daļa) | SIA "J.E.F." | 8191 | 21.11.2023. |
| Būvniecības paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbu veikšana ielu apgaismojuma izbūvei pļavā pie slidkalniņa "Ievlejas" Krimūnu pagastā, Dobeles novadā | SIA "J.E.F." | 8828 | 21.11.2023. |
| Par sociālās aprūpes centra "Tērvete" fasādes vienkāršoto atjaunošanu vētras seku likvidācijai | SIA "REVOHAUS" | 351983 | 18.11.2023 |
| Būvuzraudzība sociālās aprūpes centra "Tērvete" fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbiem vētras seku likvidācijai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS BŪVUZRAUGS" | 956 | 18.11.2023 |
| Būvniecības ieceres dokumentācijas "Vides pieejamības nodrošināšana Sociālā dienesta Vītiņu klientu punktam" izstrāde (iepirkuma priekšmeta 1. daļa) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMERCVEIKSMES" | 5445 | 22.01.2024. |
| Būvniecības ieceres dokumentācijas "Vides pieejamības nodrošināšana Sociālā dienesta Ukru klientu punktam" izstrāde (iepirkuma priekšmeta 2. daļa) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMERCVEIKSMES" | 5445 | 22.01.2024. |
| Būvniecības ieceres dokumentācijas "Vides pieejamības nodrošināšana Sociāla dienesta Īles klientu punktam" izstrāde (iepirkuma priekšmeta 3. daļa) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMERCVEIKSMES" | 5445 | 22.01.2024. |
| Būvniecības ieceres dokumentācijas "Vides pieejamības nodrošināšana Sociālā dienesta Lielauces klientu punktam" izstrāde (iepirkuma priekšmeta 4. daļa) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMERCVEIKSMES" | 5445 | 22.01.2024. |
| Būvniecības ieceres dokumentācijas "Vides pieejamības nodrošināšana Sociālā dienesta Krimūnu klientu punktam" izstrāde (iepirkuma priekšmeta 5. daļa) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMERCVEIKSMES" | 5445 | 22.01.2024. |
| Bruģa atjaunošanas darbi Aucē (iepirkuma priekšmeta 1. daļa) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROTAS" | 9613 | 30.11.2023. |
| Gājēju celiņu, nobrauktuves bruģa iesēdumu atjaunošanas darbi Auces pilsētā | ROTAS SIA | 2879 | 22.11.2023 |
| Par dzīvojamās mājas “Upmaļi”, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, demontāžas darbu veikšanu (Iepirkums Nr. DNP 2023/62SP), 1.daļa | SIA "401 Logistic" | 17315 | 6.12.2023 |
| Līgums par Kluba ēkas logu un durvju krāsošanu “Ezerkrasti”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | 6706 | 25.10.2023 |
| Par Smēdes noliktavas ēkas jumta remonta veikšanu “Apīņu laukums”, Bukaišos, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, saistībā ar 2023. gada 7. augusta vētras radītajiem bojājumiem un postījumiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JM Būvniecība" | 25738 | 31.12.2023 |
| Noliktavas ēkas "Lidoņi", Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, jumta remonts saistībā ar 2023.gada 7.augusta vētras radītajiem bojājumiem un postījumiem | "PĒKAIŅI" SIA | 11765 | 31.12.2023 |
| Par Bukaišu klientu apkalpošanas punkta ēkas fasādes remonta veikšanu “Rotas”, Bukaišos, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, saistībā ar 2023. gada 7. augusta vētras radītajiem bojājumiem un postījumiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JM Būvniecība" | 15041 | 31.12.2023 |
| Par “Arāji” klēts ēkas jumta remonta veikšanu “Arāji”, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, saistībā ar 2023. gada 7. augusta vētras radītajiem bojājumiem un postījumiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JM Būvniecība" | 51155 | 31.12.2023 |
| Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Mūriši", Īles pagastā, Dobeles novadā, jumta remontu saistībā ar 2023.gada 7.augusta vētras radītājiem bojājumiem un postījumiem | SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" | 21870 | 31.12.2023 |
| Par jumta remontu Dobeles novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai "Ausātas 1", Annenieku pagastā, Dobeles novadā sakarā ar 2023.gada 7.augusta postījumiem | SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" | 12072 | 31.12.2023 |
| Būvuzraudzība Liepu ielas pārbūvei (posmā no Zaļās ielas līdz Meža prospektam) Dobelē, Dobeles novadā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Būvnieks" | 10164 | 21.01.2024 |
| Dobeles stadiona pārbūves II kārtas būvdarbi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | 1896027 | Projekts 31.12.2024. Laukums līdz 01.07.2024. (ēka 7 mēn. no uzaicinājuma) |
| Šķūņa pārbūve "Alejas" , Bikstu pagastā, Dobeles novadā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JM Būvniecība" | 33795 | 19.12.2023. |
| 2023. gada 7. augusta krusas bojātās Tērvetes pagasta administratīvās ēkas "Zelmeņi" fasādes remonts Tērvetes pagastā, Dobeles novadā | SIA "SKORPIONS VS" | 23474 | 31.10.2023 |
| Dobeles novada pašvaldības ēku fasāžu remonts 07.08.2023. vētras radīto seku likvidēšanai - Penkules skolas fasādes remonts, Penkules sporta zāles ēkas fasādes remonts, Tērvetes sporta centra ēkas fasāde | SIA "MATEUSS" | 25028 | 22.12.2023 |
| Izmaiņu izstrādāšana būvprojektā "ELEKTRĪBAS IELAS PĀRBŪVE DOBELĒ, DOBELES NOVADĀ" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTS3" | 1513 | 10.11.2023 |
| Jumta seguma nomaiņa dzīvojamai mājai "Nāreikas" Dobeles pagastā, Dobeles novadā 07.08.2023. vētras radīto seku likvidēšanai | SIA "JUMTS SERVISS" | 36158 | 22.12.2023 |
| Par tualetes pārbūvi invalīdu vajadzībām un margu atjaunošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JM Būvniecība" | 6033 | 15.12.2023 |
| Dobeles novada pašvaldības ēku jumtu un cokola remonts 07.08.2023. vētras radīto seku likvidēšanai | SIA "JUMTS SERVISS" | 34901 | 22.12.2023 |
| Būvuzraudzība Dobeles stadiona pārbūves II kārtas būvdarbiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MŪSU UZRAUGS" | 13507 | 31.12.2024 |
| Autoruzraudzības veikšana Dobeles stadiona II kārtas būvdarbiem | SIA "BM-projekts" | 4235 | 31.12.2024 |
| Krimūnu doktorāta telpas, "Krimūnu skola" , Krimūnu pag., Dobeles novads | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKP Būve" | 42170 | 18.12.2023 |
| Bukaišu tautas nama jumta remonts 07.08.2023. vētras radīto seku likvidēšanai | "PĒKAIŅI" SIA | 82127 | 22.12.2023 |
| Par pašvaldības ceļu un ielu planēšanas darbiem Bēnes pagastā, Ukru pagastā, Īles pagastā, Vītiņu pagastā, Vecauces pagastā. | SIA "Ceļu būvnieks" | 14883 | 31.12.2023 |
| Pašvaldības ceļu un ielu planēšanas darbi Dobeles novada pagastos Penkules pagastā, Annenieku pagastā, Bikstu pagastā, Zebrenes pagastā" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROTAS" | 8541 | 31.12.2023 |
| Auces pilsētas pārvaldes ēkas daļas pārbūve | SIA "Cortto" | 108533 | 17.04.2024 |
| Par būvdarbu būvuzraudzību objektā Jelgavas iela 1, Aucē | SIA "Ogley" | 4356 | 06.04.2024 |
| 23.10. – 31.11.2023. būvdarbu Līgumi (pievienoti zemāk) |  |  |  |
| Būvuzraudzība Krimūnu doktorāta telpu atjaunošanas būvdarbiem, “Krimūnu skola”, Krimūnas, | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZIŅA BŪVFIRMA" | 2541 | 18.12.2023 |
| Griestu apsildes paneļu piegāde un montāža Dobeles sporta centra hallē, Tērvetes ielā 10, Dobelē, Dobeles novadā | SIA "FLUMINA" | 60362 | 06.04.2024 |
| Par lietus noteku nomaiņu Krimūnu pagasta pārvaldes ēkai "Krimūnu skola", Krimūnu ciematā, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā | "PĒKAIŅI" SIA | 3364 | 27.11.2023 |
| Zebrenes pagasta autoceļa Nr.9802 tilta "Kolkas slūžu tilts pār Bērzes upi" pārbūves būvprojekta izstrāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inženieru birojs "Kurbada tilti"" | 30734 | 15.02.2024 |
| Par šķūņa "Lielapgulde", Naudītes pagasts, Dobeles novads, nojaukšanas darbiem | Egils Novickis |  | 16.02.2024 |
| Bēnes vidusskola Bruģa seguma atjaunošana un mūzikas instrumentu uzstādīšana Jelgavas iela 27, Bēnes pagasts, Dobeles nov., LV-3711 | SIA Auces komunālie pakalpojumi | 3309 | 17.12.2023 |