**2. pielikums**

 Dobeles novada domes

2020. gada 29. oktobra lēmumam Nr. 287/13

**PIESLĒGUMA NODROŠINĀJUMA PLĀNS**

centralizētai kanalizācijas sistēmai plānoto pieslēgumu izveidei projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācija” ietvaros

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads  Projekta īstenošanas vieta | 2017. | 2018. Sasniedzamais starpposma iznākuma rādītājs ( notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaigums) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | **2023.** | **2023. Sasniedzamais iznākuma rādītājs.** |
| Projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācija” ietvaros | 0 | **51** | **60** | **125** | **125** | **140** | **257** | **758** |
| t.sk. **Dobeles pilsēta** | 0 | 42 | 58 | 120 | 107 | 105 | 221 | 653 |
| **Miltiņu ciems** | 0 | 9 | 2 | 5 | 18 | 35 | 26 | 95 |
| **Auru pagasta Rūpnieku ciems**  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |

**Plānotie pasākumi: 1)Normatīvā regulējuma izveide**
Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumu izstrāde un izdošana, 2018. gads

**2)Atbalsta mehānisms**
Finansiāla un tehniska rakstura atbalsts pieslēgumu izveidei: nomaksas iespējas, tehnisko prasību atvieglošana un tehniskās dokumentācijas pieejamības nodrošināšana, 2018. – 2022. gads

**3)Sabiedrības informēšanas pasākumi un aktivitātes**
Informācijas ievietošana internetā vietnē [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv), informācija par pieslēgumu izveides norisi atbilstoši pieslēgumu nodrošinājuma plānam un laika grafikam, par sabiedrisko ūdenssaimniecības paklapojumu sniedzēja projekta ietvaros plānoto ieņēmumu nodrošināšanu, par uzlabojumiem notekūdeņu savākšanas sistēmās un vides kvalitāti, par ES fondu projekta ilgtspēju un rādītāju nodrošināšanu projekta pēcuzraudzības periodā 2017. -2027.gads.