2.pielikums

Dobeles novada domes

2018.gada 28.jūnija lēmumam Nr.156/7

PIESLĒGUMA NODROŠINĀJUMA PLĀNS

centralizētai kanalizācijas sistēmai  plānoto pieslēgumu izveidei projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācija” ietvaros

| Gads Projekta īstenošanas vieta | 2017. | 2018. Sasniedzamais starpposma iznākuma rādītājs ( notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaigums) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022. Sasniedzamais iznākuma rādītājs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācija” ietvaros | 0 | 46 | 90 | 201 | 201 | 201 | 739 |
| t.sk. Dobeles pilsēta | 0 | 36 | 70 | 181 | 181 | 181 | 644 |
| Miltiņu ciems | 0 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 95 |

Plānotie pasākumi:                                                                                                                                                                                                                                                                           1) Normatīvā regulējuma izveide
Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumu izstrāde un izdošana, 2018. gads

2) Atbalsta mehānisms
Finansiāla un tehniska rakstura atbalsts pieslēgumu izveidei: nomaksas iespējas, tehnisko prasību atvieglošana un tehniskās dokumentācijas pieejamības nodrošināšana, 2018. – 2022. gads

3) Sabiedrības informēšanas pasākumi un aktivitātes
Informācijas ievietošana internetā vietnē www.dobelesudens.lv, informācija par pieslēgumu izveides norisi atbilstoši pieslēgumu nodrošinājuma plānam un laika grafikam, par sabiedrisko ūdenssaimniecības paklapojumu sniedzēja projekta ietvaros plānoto ieņēmumu nodrošināšanu, par uzlabojumiem notekūdeņu savākšanas sistēmās un vides kvalitāti, par ES fondu projekta ilgtspēju un rādītāju nodrošināšanu projekta pēcuzraudzības periodā 2017. -2027.gads.